**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА**

**РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

**ПРЕСС-РЕЛИЗ**

**16  октября 2012 года**

|  |  |
| --- | --- |
| **Место проведения:** | Зал заседаний Кабинета министров РТ, 3-й этаж  |
| **Время проведения:** | 12:00  |
| **Наименование мероприятия:** | **Брифинг «Выполнение Программы дорожных работ в Республике Татарстан (2012 г.) »** |

Сеть автомобильных дорог республики представлена дорогами общего пользования федерального, регионального и муниципального значений. Протяженность дорог общего пользования в пределах республики составляет свыше 37 тысяч километров.

Согласно Программе дорожных работ на 2012 год предусмотрено:

* соединение 62 сельских населенных пунктов подъездами с твердым покрытием, в том числе 33 по Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России на 2010 – 2015 годы»;
* завершение строительство объездной автодороги г.Заинск, пос. Камские Поляны, путепровода тоннельного типа в г.Буинск, причальных сооружений и автодорог в музее – заповеднике г.Болгар и на объекте «Остров – град Свияжск»;
* продолжение строительства и реконструкции автодорог опорной сети Казань – Шемордан, Апастово – Кайбицы, Мензелинск – Муслюмово, Аксубаево – Новошешминск, Базарные Матаки – Болгар;
* мероприятия по безопасности дорожного движения;
* приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети населенных пунктов Республики Татарстан 2 млрд рублей.

В общей сложности по Программе 2012 года протяженность участков автодорог, вводимых в эксплуатацию после строительства и реконструкции, составляет порядка 143 км.

Особое внимание уделяется сохранению существующей сети региональных автомобильных дорог общего пользования и доведение её технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требованиям.

В текущем году будет отремонтировано порядка 273 км дорог, на сумму свыше 3,0 млрд.рублей.

Основными объектами ремонта были участки опорной сети автодорог Республики.

Также выполнены работы по устройству асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на общую сумму 1,5 млрд.рублей, устройство поверхностной обработки и восстановление изношенных покрытий на общую сумму 81,0 млн.рублей, ремонт 16 мостовых сооружений на сумму 190 млн.рублей.

Приведены в нормативное состояние более 80 тыс. кв.метров улично-дорожной сети в населенных пунктах Республики.

Безопасность участников транспортного процесса остается важнейшей задачей отрасли. В рамках реализации программы выполняются мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на общую сумму финансирования 250,0 млн.рублей, которые предусматривают следующие направления:

- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП на сумму 50,0 млн. рублей;

- установка 73 остановочных павильонов с устройством посадочных площадок на сумму 30,0 млн.рублей;

- устройство 12 км искусственного освещения на сумму 100 млн.руб.;

- устройство более 17 км металлического барьерного ограждения безопасности на сумму 50,0 млн.рублей;

- установка 450 дорожных знаков на сумму 20,0 млн.рублей.

В рамках Программы развития улично-дорожной сети г.Казани предусмотрены:

- строительство и реконструкция 23 городских дорог (общей протяженностью 65,1 км, из них новое строительство - 15,75 км, реконструкция - 49,35 км);

- 11 транспортных развязок;

- 41 пешеходного перехода, из них вновь строящихся 36 объектов, реконструируемых 5 объектов (23 подземных и 18 надземных);

- капитальный ремонт 63 городских улиц общей протяженностью 89,28 км;

- строительство автоматизированной системы управления дорожным движением.

В целом на объектах улично-дорожной сети Казани по состоянию на 12.10.2012 обеспечено рабочее движение на 23 пешеходных переходах, 16 дорожных участках, 7 транспортных развязках. Завершен капитальный ремонт на 22 улицах. В настоящее время ведутся работы на 11 объектах дорожной сети Казани, 9 транспортных развязках и 22 пешеходных переходах, 33 объектах капитального ремонта.

**Участники брифинга:**

1. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан **Эдуард Юрьевич Данилов.**

2. Руководитель исполнительного комитета города Казани

**Алексей Валерьевич Песошин.**

3. Начальник Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства" («Волго-Вятскуправтодор») **Мухаммат Хабибуллович Гатиятуллин.**

4. Директор Государственного казенного учреждения «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан» ГКУ «Главтатдортранс»

**Юрий Викторович Кузьмин.**

5. Начальник Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и реконструкции муниципального образования Исполнительного комитета г.Казани» **Ильгиз Фаязович Латыпов.**