# В Казани ремонт улицы Николая Ершова по нацпроекту выполнили на 47%

# 15 июня, 9:00

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На 47% выполнили ремонт улицы Николая Ершова в Казани в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», [передает](https://mindortrans.tatarstan.ru/index.htm/news/2095844.htm) пресс-служба республиканского Миндортранса.

В ведомстве напомнили, что на ремонт улицы Николая Ершова планируют потратить [250 млн рублей.](https://tnv.ru/news/kazan/250501-v-kazani-na-remont-ulitsy-ershova-po-natsproektu-planiruyut-potratit-250-mln-rubley/?sphrase_id=87697) Протяженность ремонтируемого участка составляет полтора километра. Завершение работ запланировано на конец октября текущего года.

В настоящее время рабочие выполнили работы по фрезерованию изношенного асфальтобетонного покрытия и устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Кроме того специалисты установили бортовые камни и отремонтировали асфальт на тротуаре.

Напомним, в мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который дал старт реализации нацпроектов в стране.

<https://tnv.ru/news/kazan/258266-v-kazani-remont-ulitsy-nikolaya-ershova-po-natsproektu-vypolnili-na-47/>