# «Городской портал»

# В Казани отремонтировали 68,7% дорог

09:19, 24.07.2018

**Сегодня полностью завершен ремонт 19 казанских улиц На сегодняшний день в столице Татарстана отремонтировано 68,7 процента дорог. Работы проводились в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В первую очередь ремонтировали улицы по которым пролегали маршруты болельщиков ЧМ-2018. Полностью обновились улицы Петербургская, Нигматуллина, Сибгата Хакима, Дементьева, Ленинская дамба, Аметьевская магистраль, площадь Тысячелетия и другие. Работы продолжаются. Сейчас дорожники обновляют трассы на 21**

Сегодня полностью завершен ремонт 19 казанских улиц

На сегодняшний день в столице Татарстана отремонтировано 68,7 процента дорог. Работы проводились в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

В первую очередь ремонтировали улицы по которым пролегали маршруты болельщиков ЧМ-2018. Полностью обновились улицы Петербургская, Нигматуллина, Сибгата Хакима, Дементьева, Ленинская дамба, Аметьевская магистраль, площадь Тысячелетия и другие.

Работы продолжаются. Сейчас дорожники обновляют трассы на 21 улице, в их числе Воровского, Ломжинская, Дубравная, Курчатова. Затем в порядок приведут и другие дороги. Среди них: Даурская, Искра, Шуртыгина, Академика Глушко, Вяземская, Рылеева, Петра Алексеева, сообщает минтранс РТ.

<http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/46194916/>