# Портал KZN.RU

# На Большом казанском кольце проложили 100 погонных метров труб ливневой канализации

30.06.2020, 09:40

(Город Казань KZN.RU, 30 июня). В столице Татарстана продолжается второй этап строительства Большого казанского кольца (БКК) на участке от ул.Борисковская до ул.Техническая. На прошедшей неделе продолжилось формирование земляного и дорожного полотна. Строители вывезли 9230 куб. м. непригодного грунта, мусора и завезли 3880 тонн инертных материалов. Выполнено устройство земляного полотна площадью 3 тыс. кв. м. Также на объекте за неделю проложено 100 погонных метров труб ливневой канализации.

В ходе возведения моста через Монастырскую протоку завершилось натяжение высокопрочных канатов на пролетном строении левой проезжей части. Также начался демонтаж опалубки, силовых подмостей и формообразующих элементов с пролетных строений трамвайного проезда и левой проезжей части моста. Между двумя подпорными стенами возведены анкерные стены усиления. Сейчас готовится участок под засыпку песком при устройстве конуса насыпи за опорой моста, после чего будет возможен въезд на мост и продолжение работ по устройству трамвайных линий.

Кроме того, на втором этапе БКК проведено озеленение участков общей площадью 1 тыс. кв. м.

На прошедшей неделе в работе были задействованы 134 человека инженерно-технического персонала и 21 единица спецтехники, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Напомним, [второй этап](https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/startoval-vtoroy-etap-stroitelstva-bolshogo-kazanskogo-koltsa/) строительства БКК на участке от ул.Борисковская до ул.Техническая стартовал в марте. Дорога строится по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность участка составляет 1,22 км. Четырехполосная дорога запроектирована по категории магистральной улицы общегородского значения первого класса с двумя полосами в каждом направлении. Ввод участка протяженностью 700 м запланирован в 2020 году, а участка протяженностью 522 м – в 2021 году.

Параллельно ведутся работы по строительству [первого этапа БКК](https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/na-pervom-etape-stroitelstva-uchastka-bkk-zaasfaltirovali-trotuary-i-nanesli-vremennuyu-dorozhnuyu-r/) на участке от ул.Мидхата Булатова до ул.Борисковская, где возводится четырехполосная дорога протяженностью 800 м с путепроводом над Фермским шоссе и подземным переходом.

<https://www.kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/na-bolshom-kazanskom-koltse-prolozhili-100-pogonnykh-metrov-trub-livnevoy-kanalizatsii/>

# 