**Газета «Республика Татарстан»**

**На участке БКК приступили к завершающему этапу работ**

Опубликовано: 30.06.2020 10:16

Как сообщает Минтранс РТ, на БКК переключено движение по временной схеме под путепроводом и по левому съезду от Фермского шоссе до улицы Борисковской, что позволило строителям приступить к завершающему этапу работ на объекте. Также строительство 2 этапа Большого Казанского кольца на участке от улицы Борисковской до улицы Технической на строительстве моста через Монастырскую протоку завершено натяжение высокопрочных канатов. Между подпорными стенами выполнены две Т-образные анкерные стены усиления. Готовится участок под засыпку песком, после чего будет возможен въезд на мост и продолжение работ по устройству трамвайных линий. Кроме того, за неделю проложены 100 погонных метров труб ливневой канализации. Напомним: строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Источник: <http://rt-online.ru/na-uchastke-bkk-pristupili-k-zavershayushhemu-etapu-rabot/>