**ГТРК «Татарстан»**

**Новостная лента: На втором этапе строительства Большого Казанского кольца озеленили 1000 кв. метров**

30 июня 2020

Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики показало на каком этапе сейчас находится строительство Большого Казанского кольца на участке от Борисковской до Технической улиц. Сейчас идут работы сразу по нескольким направлениям.

Как сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана, уже начат демонтаж опалубки, силовых подмостей и формообразующих элементов с пролетных строений трамвайного проезда и левой проезжей моста с последующей сборкой опалубки под пролетное строение правой проезжей части.

На участке продолжаются работы по формированию земляного и дорожного полотна. Вывезено 9230 м³ непригодного грунта и мусора и завезено 3 880 тонн инертных материалов. На площади в 3000² выполнены работы по устройству земляного полотна и осуществлено озеленение на площади в 1000 м².

<https://trt--tv-ru.turbopages.org/s/trt-tv.ru/news/na-vtorom-etape-stroitelstva-bolshogo-kazanskogo-kolca-ozelenili-1000-kv-metrov/?d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews>