**В Казани ремонт дороги на улице Четаева по нацпроекту выполнили на 25%**

19 июля, 09:00

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

На 25% выполнены ремонтные работы дорожного полотна на улице Четаева от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова в Казани, передает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общая протяженность реконструируемого участка составляет 0,407 км.

В настоящее время завершены работы по устройству выравнивающего слоя покрытия и по демонтажу металлического пешеходного ограждения. Ведутся работы по устройству тротуарного бортового камня и тротуара.

Кроме того, предусмотрено переустройство металлического пешеходного ограждения, переустройство искусственной дорожной неровности, дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Напомним, в мае 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», который дал старт реализации нацпроектов в стране.

<https://tnv.ru/news/kazan/264482-v-kazani-remont-dorogi-na-ulitse-chetaeva-po-natsproektu-vypolnili-na-25/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D>